## Slide 1: Projekt-Kompass
Team 4: Web-Version des Spiels

## Slide 2: Staffing
Teamleiter
Kevin, Markus (stellv.)
Team Frontend
Robin, Marvin, Paul, (Kevin)
Ehrenvolle Erwähnung: Max
Team Backend
Nicolas, Carl, Markus

## Slide 3: Ablauf des Projekts
Ermittlung des Kenntnisstands
Einteilung in kleinere Gruppen
Entwurf von Spiel und Datenbankstruktur
Setup einer Grundstruktur
Implementierung von Frontend/Backend
Testing & Anpassungen
Präsentation

## Slide 4: Backend-Struktur

## Slide 5: Probleme beim Projektablauf
Unzureichende Kommunikation
Schlecht definierter Projektplan
Fehlende
(Programmier-)Kenntnisse
Schlechte Einschätzung des Arbeitsaufwands der Arbeitspakete

## Slide 6: Terminziele-Auszug

## Slide 7: Reflexion
Mit Kommunikation steht und fällt das Projekt
Frühzeitige Problembehandlung erleichtert das Leben ungemein
Kontrolle ist leidig, aber wichtig
Fehlende Kenntnisse erschweren Aufwandsschätzung ungemein
Keine Angst vor Anpassung des Projekts

## Slide 8: Fragen?
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!